# ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ AIQ IT ECOSYSTEM
ЗА 1 МЕСЯЦ

Документ для согласования первого этапа разработки

Архитектура: модульный монолит (Modular Monolith)

# 1. Цель первого месяца

Создать рабочее ядро платформы AIQ (AIQ Core MVP 1), а не пытаться реализовать всю экосистему. На выходе должен быть рабочий web-прототип для единого ведения основных данных об учениках и образовательном процессе.

# 2. Что будет работать через месяц

Авторизация и пользователи.

Роли и базовый RBAC.

Педагоги.

Ученики и родители, связь «родитель — ребёнок».

Группы и состав групп.

Образовательные программы и базовые модули.

Расписание и занятия.

Учёт посещаемости.

Базовый Student 360.

Простые задачи.

Базовый административный dashboard.

Audit Log критических действий.

# 3. Сквозной сценарий демонстрации

Администратор входит → создаёт филиал → сотрудника → ученика → родителя → программу → группу → назначает педагога и куратора → создаёт занятие → педагог отмечает посещаемость → куратор открывает Student 360 → руководитель видит базовые показатели.

# 4. План по неделям

| Период | Работы | Результат |
| --- | --- | --- |
| Неделя 1 | Проектирование БД, Go-проект, Docker, PostgreSQL, migrations, auth, users, roles, RBAC | Вход в систему и работа прав |
| Неделя 2 | , педагоги, ученики, родители, связи, группы | Рабочая структура организации и учеников |
| Неделя 3 | Программы, модули, расписание, занятия, педагоги, посещаемость | Можно провести занятие и отметить посещаемость |
| Неделя 4 | Student 360, задачи, dashboard, audit, тестирование, исправления, демонстрация | Сквозной рабочий MVP |

# 5. Техническая реализация

| Компонент | Решение |
| --- | --- |
| Frontend | Web/PWA, адаптивный интерфейс |
| Backend | Go, единый API |
| Архитектура | Модульный монолит |
| API | REST + OpenAPI |
| БД | PostgreSQL |
| Data access | SQL/pgx без обязательного ORM |
| Авторизация | JWT/сессии + RBAC |
| Инфраструктура | Docker |
| Тестирование | Unit + API/integration для критических сценариев |
| Логи | Структурированные логи |

# 6. Модули первого этапа

auth

users / roles / permissions

teachers

students

parents

groups

programs

schedule / lessons

attendance

tasks

dashboard

audit

Внутри модулей рекомендуется разделение handler → service → repository.

# 7. Student 360 — версия первого месяца

В первом месяце реализуется базовая карточка, а не полная Education OS.

ФИО и основные данные

Филиал

Родитель

Группа

Программа

Куратор

Занятия

Посещаемость

Основная история изменений

Навыки, педагогические наблюдения, проекты, достижения, рефлексия и расширенная динамика переносятся на следующий этап.

| Этап | Содержание |
| --- | --- |
| MVP 2 — Education OS | Навыки, наблюдения, домашние задания, проекты, отчёты, прогресс, кабинет куратора, портфолио |
| MVP 3 — Parent Experience | Кабинет родителя, прогресс, события, работы, оплаты, отчёты, коммуникация |
| MVP 4 — Business OS | CRM, продажи, финансы, KPI, workflow, dashboard, retention |
| MVP 5 — AI Layer | AI Assistant, RAG, AI-отчёты, анализ рисков, поиск по базе знаний, управленческие запросы |

# 12. Итог

За один месяц реалистично получить не всю AIQ IT Ecosystem, а её работающий фундамент. Основной результат — единый сквозной сценарий: пользователь → филиал → ученик → родитель → программа → группа → расписание → занятие → посещаемость → Student 360.